Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta la fecha hemos completado la base técnica y de diseño del proyecto. Definimos y documentamos la arquitectura en capas (ARCHITECTURE v2.2), con separación entre identidad y datos de comportamiento mediante UUID, de acuerdo con Privacy by Design y la Ley 21.719. Validamos de punta a punta el flujo Flutter → FastAPI → OpenAI (OE2 y OE4), con un Plan B documentado de plantillas locales. Dejamos configurado Firebase y el entorno de desarrollo, y organizamos el trabajo en sprints en Jira (Sprint 1 al 5) con GitHub Projects y un flujo Git con Pull Requests revisados. Definimos el scoring cognitivo local y auditable (SCORING.md), que cubre los tres dominios (memoria, atención/reacción y praxias). Diseñamos en Figma los 11 flujos de usuario documentados en nuestro archivo (USER_FLOWS.md) y ahora pasamos al sprint 3 para el desarrollo de los juegos con sus respectivos scoring. |
| --- | --- |
| Objetivos | Mantenemos el objetivo general y los OE1 a OE6 del Acta de Constitución. Los ajustes de alcance son: - Pasamos de tres modos de uso a dos (seguimiento personal, y seguimiento con vínculo al cuidador). El 6 de octubre el equipo eliminó el modo de juego libre porque no era trazable ni aportaba valor. - Reformulamos el enfoque de «detección de deterioro cognitivo» a «estimulación cognitiva con seguimiento opcional». Así reducimos el riesgo de que la app se clasifique como dispositivo médico en las tiendas. - La publicación quedó solo en Google Play (Android). iOS se difiere a la v1.1. pues consideramos que los adultos mayores no son usuarios habituales de IPhone. La versión 2.2 de la arquitectura amplía de 3 a 9 juegos (1 a 3 por dominio), con responsables por dominio: Benjamín en memoria, Eduardo en atención/reacción y Daniela en motricidad fina (praxias). |
| Metodología | Hibrida. Metodología tradicional para todo el proyecto y seguimos con Ágilidad en el desarrollo, utilizando Scrum, ahora nos encontramos en nuestro 3er sprint. |
| Evidencias de avance | - ARCHITECTURE v2.2 y SCORING.md. Muestran las decisiones de diseño y el cumplimiento de OE2 y OE4. - Captura del tablero de Jira y del historial de PR. Muestran la aplicación real de Scrum y la revisión entre pares. - Registro del spike técnico validado, con su Plan B. - Capturas de los flujos en Figma y de las pantallas ya construidas. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Resumen | Tipo de Incidencia | Estado | Persona asignada | Resuelta | Fecha de vencimiento | Descripción | Sprint | Categoría de estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalar stack en los equipos de desarrollo | Tarea | Finalizado | Daniela Castillo | 05/sep/26 11:27 AM | 05/sep/26 12:00 AM | Instalar Flutter, Android Studio, y GitHub + Python, Firebase CLI, Claude Code o Similar | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Configurar repositorio GitHub | Tarea | Finalizado | Daniela Castillo | 04/sep/26 10:48 AM | 13/sep/26 12:00 AM | Repo privado, estructura de carpetas, ramas main/develop, .gitignore, README. [https://github.com/Franky1764/AuroraCare¦https://github.com/Franky1764/AuroraCare¦smart-link] | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Crear proyecto Firebase | Tarea | Finalizado | Daniela Castillo | 07/sep/26 5:49 PM | 13/sep/26 12:00 AM | Auth, Firestore, Analytics, Storage configurados. Reglas de seguridad base implementadas. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Spike técnico Flutter -> FastAPI -> OpenAI | Tarea | Finalizado | Daniela Castillo | 04/sep/26 11:45 AM | 13/sep/26 12:00 AM | Pantalla Flutter llama a FastAPI, FastAPI llama a OpenAI, texto aparece en pantalla. Criterio de éxito: funciona antes del domingo 13 sep. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Configurar Jira | Tarea | Finalizado | Daniela Castillo | 04/sep/26 10:48 AM | 05/sep/26 12:00 AM | Crear workspace, invitar a Benjamín y Eduardo, cargar todos los sprints, asignar tareas. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Reunión de kickoff del equipo | Tarea | Finalizado | Daniela Castillo | 10/sep/26 7:47 PM | 10/sep/26 12:00 AM | Presentar ARCHITECTURE.md, USER_FLOWS.md y SCORING.md. Asignar módulos. Acordar rutina de trabajo. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Instalación – Daniela | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 05/sep/26 11:08 AM |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Instalación – Eduardo | Subtask | Finalizado | Eduardo Villanueva | 05/sep/26 9:27 AM |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Instalación – Benjamín | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 05/sep/26 11:27 AM |  |  | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Estructura de capas Flutter | Tarea | Finalizado | Daniela Castillo | 22/sep/26 6:00 PM | 22/sep/26 12:00 AM | Carpetas core/, data/, domain/, presentation/ con archivos vacíos. Riverpod configurado. GoRouter base. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Tema visual AuroraCare | Tarea | Finalizado | Benjamin Valle | 15/sep/26 7:46 PM | 22/sep/26 12:00 AM | Colores, tipografía, tamaños mínimos (18sp texto, 48dp botones). Sistema de diseño base en core/theme/. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Pantalla de Bienvenida y Login | Tarea | Finalizado | Benjamin Valle | 19/sep/26 8:58 PM | 26/sep/26 12:00 AM | Realización visual de las pantalla, Registro con email/contraseña. Login. Recuperación de contraseña. Firebase Auth conectado. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Disclaimer médico en onboarding | Tarea | Finalizado | Benjamin Valle | 23/sep/26 11:15 PM | 26/sep/26 12:00 AM | Pantalla obligatoria de aviso medico dentro del flujo de onboarding (F1 paso 4 de USER_FLOWS), ubicada entre el registro/verificacion de correo y la seleccion de modo de uso. Contenido exacto (segun mockup AuroraCare_dc.html, seccion 04): Titulo: "Antes de empezar" Texto dentro de recuadro destacado: * "AuroraCare no diagnostica ninguna enfermedad." (con "no diagnostica" en negrita) * "Es una herramienta de bienestar para ejercitar la mente." * "Ante cualquier duda de salud, hable con su medico." Boton unico: "Entendido, continuar" Criterio de aceptacion (no negociable, definido en ARCHITECTURE.md seccion 5.3): sin tocar el boton "Entendido, continuar", el usuario NO puede acceder al resto de la app. No debe existir boton de "omitir" ni gesto de salir sin aceptar. Alcance de esta tarea: solo la capa visual/navegacion (presentation/onboarding/). El guardado del consentimiento (consentGiven, consentDate segun el modelo users/{uid} de ARCHITECTURE.md seccion 7) corresponde a data/domain y se implementa por separado. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Selección de modo de uso | Tarea | Finalizado | Benjamin Valle | 24/sep/26 8:14 PM | 30/sep/26 12:00 AM | Pantalla con los 2 modos explicados en lenguaje simple. Guardar modo en Firestore users/{uid}. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Generación UUID anónimo | Tarea | Finalizado | Daniela Castillo | 29/sep/26 3:17 AM | 28/sep/26 12:00 AM |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Registro de Cuidador | Tarea | Finalizado | Eduardo Villanueva | 30/sep/26 12:03 PM | 30/sep/26 12:00 AM | Realización visual de las pantalla de cuidador (registro, Lectura de código QR, Progreso, Reporte) | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Captura de métricas por sesión | Tarea | Pendiente | Daniela Castillo |  | 11/oct/26 12:00 AM |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| FastAPI - endpoint/session/analyze | Tarea | Pendiente | Daniela Castillo |  | 11/oct/26 12:00 AM |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Configurar Firebase Storage | Tarea | Pendiente | Daniela Castillo |  | 11/oct/26 12:00 AM |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Juegos (Memoria) | Tarea | Pendiente | Benjamin Valle |  | 23/oct/26 12:00 AM |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Juegos (Praxias) | Tarea | Pendiente | Daniela Castillo |  | 23/oct/26 12:00 AM |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Juegos (Atención) | Tarea | Pendiente | Eduardo Villanueva |  | 23/oct/26 12:00 AM |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Módulo de respiración guiada | Tarea | Pendiente | Benjamin Valle |  | 23/oct/26 12:00 AM |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Pruebas QA | Tarea | Pendiente | Eduardo Villanueva |  | 25/oct/26 12:00 AM |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Primera sesión de prueba con usuarios | Tarea | Pendiente | Daniela Castillo |  |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Generación de QR por adulto mayor | Tarea | Pendiente | Daniela Castillo |  |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Escaneo de QR por cuidador | Tarea | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Dashboard cuidador | Tarea | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Historial de resultados | Tarea | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Notificación push al cuidador | Tarea | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Vista de progreso personal | Tarea | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| FastAPI – endpoint/report/generate | Tarea | Pendiente | Daniela Castillo |  |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Pruebas QA | Tarea | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Segunda sesión de pruebas con usuarios | Tarea | Pendiente | Daniela Castillo |  |  |  | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| flujo ARCO completo | Tarea | Pendiente | Daniela Castillo |  |  |  | Sprint 5 – Privacidad/ Reporte | Por hacer |
| Desvinculación del cuidador | Tarea | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  |  | Sprint 5 – Privacidad/ Reporte | Por hacer |
| Reporte PDF exportable | Tarea | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  |  | Sprint 5 – Privacidad/ Reporte | Por hacer |
| Auditoría de lenguaje en toda la app | Tarea | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 5 – Privacidad/ Reporte | Por hacer |
| Pruebas de rendimiento en gama baja | Tarea | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 5 – Privacidad/ Reporte | Por hacer |
| Pruebas QA | Tarea | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  |  | Sprint 5 – Privacidad/ Reporte | Por hacer |
| Tercera sesión de prueba con usuarios | Tarea | Pendiente | Daniela Castillo |  |  |  | Sprint 5 – Privacidad/ Reporte | Por hacer |
| Build de producción y publicación Play Store | Tarea | Pendiente | Daniela Castillo |  |  |  | Sprint 5 – Privacidad/ Reporte | Por hacer |
| Documentación final para transferencia | Tarea | Pendiente | Daniela Castillo |  |  |  | Sprint 5 – Privacidad/ Reporte | Por hacer |
| Definir flujo técnico y contrato entre Flutter, FastAPI y OpenAI | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 04/sep/26 11:45 AM |  | Especificar el payload de request/response, formato del texto a mostrar en pantalla, manejo básico de errores y variables de entorno necesarias para el spike. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Configurar cliente OpenAI y credenciales en el backend | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 04/sep/26 11:45 AM |  | Agregar la integración con OpenAI en FastAPI, incluyendo lectura segura de la API key y configuración mínima para poder ejecutar el flujo. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Implementar endpoint en FastAPI que reciba texto y llame a OpenAI | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 04/sep/26 11:45 AM |  | Crear un endpoint simple en FastAPI que acepte la petición desde Flutter, invoque la API de OpenAI y devuelva la respuesta de texto. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Conectar la pantalla Flutter con el endpoint de FastAPI | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 04/sep/26 11:45 AM |  | Desde Flutter, realizar la llamada HTTP al backend, enviar los datos necesarios y procesar la respuesta recibida. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Mostrar la respuesta de OpenAI en la UI de Flutter | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 04/sep/26 11:45 AM |  | Actualizar la pantalla para renderizar el texto devuelto por FastAPI/OpenAI y reflejar estados básicos como cargando o error. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Validar el flujo end-to-end y corregir errores | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 04/sep/26 11:45 AM |  | Probar el recorrido completo Flutter -> FastAPI -> OpenAI -> Flutter, verificar que el texto aparece en pantalla y resolver problemas de integración. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Crear y registrar el proyecto en Firebase | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 05/sep/26 11:37 AM |  | Dar de alta el proyecto Firebase para Team AuroraCare y vincularlo con la app correspondiente, dejando la estructura base lista para la configuración de servicios. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Configurar Firebase Authentication | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 07/sep/26 5:26 PM |  | Habilitar Auth en el proyecto y dejar configurados los métodos de autenticación necesarios para la aplicación. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Configurar Firestore y su estructura inicial | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 07/sep/26 5:26 PM |  | Crear la base de datos de Firestore y definir una estructura inicial de colecciones/documentos acorde a las necesidades del proyecto. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Configurar Firebase Storage | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Habilitar Storage en Firebase y preparar el bucket con la configuración base necesaria para el manejo de archivos. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Configurar Firebase Analytics | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 07/sep/26 5:40 PM |  | Activar Analytics en el proyecto y verificar que quede correctamente asociado a la aplicación para el seguimiento de eventos. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Implementar reglas de seguridad base de Firebase | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 07/sep/26 5:26 PM |  | Definir y aplicar reglas iniciales para Firestore y Storage, asegurando un nivel básico de protección y acceso controlado. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Verificar credenciales y variables de entorno de Firebase | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 07/sep/26 5:49 PM |  | Obtener y documentar las credenciales y parámetros de configuración necesarios para conectar la aplicación con Firebase en los entornos requeridos. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Preparar y revisar ARCHITECTURE.md para la reunión de kickoff | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 05/sep/26 11:28 AM |  | Validar el contenido de ARCHITECTURE.md y dejar listo un resumen para presentarlo al equipo durante el kickoff. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Preparar y revisar USER_FLOWS.md para la reunión de kickoff | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 05/sep/26 11:28 AM |  | Validar el contenido de USER_FLOWS.md y preparar los puntos clave para explicarlos al equipo en la sesión inicial. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Preparar y revisar SCORING.md para la reunión de kickoff | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 05/sep/26 11:28 AM |  | Revisar SCORING.md y resumir los criterios de scoring para presentarlos y resolver dudas durante la reunión. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Definir y asignar módulos del equipo | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 05/sep/26 11:28 AM |  | Organizar los módulos del proyecto y distribuir la जिम्मabilidad entre los miembros del equipo durante el kickoff. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Acordar la rutina de trabajo del equipo | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 09/sep/26 3:08 PM |  | Establecer cadencia de reuniones, canales de comunicación, responsables de seguimiento y acuerdos operativos del equipo. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Documentar acuerdos y próximos pasos del kickoff | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 05/sep/26 11:29 AM |  | Registrar las decisiones tomadas en la reunión, incluyendo asignaciones, rutina de trabajo y acciones inmediatas. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Configurar el repositorio en GitHub | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 05/sep/26 11:35 AM |  | Revisar el repositorio AuroraCare y dejarlo configurado como privado, verificando permisos y acceso básico del equipo. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Crear y dejar preparada la estructura inicial de carpetas del repositorio | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 05/sep/26 11:35 AM |  | Definir la estructura base de directorios del proyecto para organizar el código, documentación y recursos del repositorio. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Configurar las ramas principales main y develop | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 10/sep/26 7:45 PM |  | Crear las ramas main y develop, establecer el flujo básico de trabajo y dejar la rama develop como base de integración. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Añadir archivos base de configuración del repositorio (.gitignore y README) | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 10/sep/26 7:45 PM |  | Incluir un archivo .gitignore adecuado al proyecto y crear un README inicial con la descripción del repositorio y pautas básicas de uso. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Crear el workspace de Jira para Team AuroraCare | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 05/sep/26 11:37 AM |  | Configurar el espacio/proyecto en Jira con la estructura base necesaria para comenzar a gestionar el trabajo del equipo. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Cargar y configurar todos los sprints | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 05/sep/26 11:37 AM |  | Crear o importar los sprints necesarios en Jira, verificando fechas, nombres y secuencia correcta para el seguimiento del trabajo. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Invitar a Benjamín y Eduardo al workspace | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 05/sep/26 11:37 AM |  | Agregar a Benjamín y Eduardo como miembros del workspace/proyecto con los permisos adecuados para colaborar en Jira. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Asignar las tareas existentes a los responsables | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 05/sep/26 11:37 AM |  | Revisar todas las tareas cargadas y asignarlas a cada integrante correspondiente según prioridad, alcance o responsable definido. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Validar la configuración inicial de Jira | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 05/sep/26 11:37 AM |  | Comprobar que el workspace, los usuarios, los sprints y las asignaciones quedaron correctamente configurados y listos para usar. | Sprint 1 - Fundamentos | Listo |
| Definir la arquitectura de capas de Flutter | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 12/sep/26 10:18 AM |  | Establecer la estructura base del proyecto Flutter con las capas principales (por ejemplo: presentación, dominio, datos y servicios), incluyendo responsabilidades de cada una y convención de carpetas. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Crear la estructura de carpetas del proyecto | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 12/sep/26 10:19 AM |  | Generar el árbol de directorios inicial para las capas definidas, asegurando una organización consistente para widgets, pantallas, estados, repositorios, modelos y fuentes de datos. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Configurar modelos y entidades base | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 16/sep/26 1:46 AM |  | Definir la separación entre modelos de datos y entidades de dominio, incluyendo clases base y convenciones para mapeo entre capas. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Implementar contratos de repositorio y casos de uso | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 17/sep/26 9:44 AM |  | Crear las interfaces de repositorio y la base para casos de uso que conecten la capa de dominio con la de datos. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Configurar inyección de dependencias | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 18/sep/26 10:42 AM |  | Establecer el mecanismo de registro de dependencias para desacoplar las capas y facilitar la escalabilidad y las pruebas. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Definir la gestión de estado de la capa de presentación | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 22/sep/26 5:53 PM |  | Seleccionar y estructurar el patrón de estado a utilizar en la capa de UI, dejando integradas las carpetas y clases base necesarias. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Crear ejemplos o plantilla de flujo entre capas | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 17/sep/26 12:57 PM |  | Implementar un ejemplo mínimo de flujo end-to-end para validar la comunicación entre presentación, dominio y datos dentro de la estructura propuesta. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Documentar la estructura de capas y normas de uso | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 22/sep/26 6:00 PM |  | Redactar una guía breve con la finalidad de cada capa, reglas de dependencia y convenciones de desarrollo para el equipo. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Diseñar la pantalla de registro de cuidador | Subtask | Finalizado | Eduardo Villanueva | 06/oct/26 7:26 PM |  | Crear la interfaz visual de la pantalla de registro de cuidador, incluyendo disposición de campos, acciones principales y estados básicos del formulario. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Diseñar la pantalla de lectura de código QR | Subtask | Finalizado | Eduardo Villanueva | 06/oct/26 7:26 PM |  | Desarrollar la vista visual para la lectura de código QR, con el área de escaneo, mensajes de ayuda y estados de carga/error. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Diseñar la pantalla de progreso del cuidador | Subtask | Finalizado | Eduardo Villanueva | 06/oct/26 7:26 PM |  | Crear la interfaz visual para mostrar el progreso del cuidador, incluyendo indicadores, métricas y elementos de seguimiento. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Diseñar la pantalla de reporte del cuidador | Subtask | Finalizado | Eduardo Villanueva | 06/oct/26 7:26 PM |  | Desarrollar la vista visual del reporte del cuidador, incluyendo estructura de información, secciones de resumen y presentación de resultados. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Definir componentes reutilizables para el flujo de cuidador | Subtask | Finalizado | Eduardo Villanueva | 06/oct/26 7:26 PM |  | Crear o adaptar componentes visuales reutilizables para mantener consistencia entre las pantallas de registro, QR, progreso y reporte. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Ajustar navegación y flujo entre pantallas de cuidador | Subtask | Finalizado | Eduardo Villanueva | 06/oct/26 7:26 PM |  | Definir y validar la navegación visual entre las pantallas de registro, lectura de QR, progreso y reporte para asegurar una experiencia continua. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Diseñar la pantalla de bienvenida | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 19/sep/26 1:07 PM |  | Crear la implementación visual de la pantalla de bienvenida, incluyendo layout, branding y acceso a las acciones principales. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Implementar la pantalla de registro con email y contraseña | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 19/sep/26 3:09 PM |  | Desarrollar la UI del formulario de registro y la lógica básica para crear una cuenta usando email y contraseña. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Implementar la pantalla de inicio de sesión | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 19/sep/26 8:34 PM |  | Desarrollar la UI del formulario de login y la lógica básica para autenticar usuarios con Firebase Auth. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Implementar la recuperación de contraseña | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 19/sep/26 8:58 PM |  | Crear la pantalla y el flujo para solicitar el restablecimiento de contraseña por email mediante Firebase Auth. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Maquetar pantalla visual del disclaimer médico | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 06/oct/26 7:25 PM |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Implementar bloqueo de acceso sin aceptación | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 06/oct/26 7:25 PM |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Conectar navegación desde flujo previo | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 06/oct/26 7:25 PM |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Widget test de la pantalla | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 06/oct/26 7:25 PM |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Definir el formato y la lógica de generación del UUID anónimo | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 29/sep/26 3:17 AM |  | Implementar la regla de negocio para generar un identificador UUID anónimo, incluyendo el criterio de unicidad, persistencia si aplica y el punto exacto del flujo donde se crea o reutiliza. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Integrar el UUID anónimo en el flujo de la aplicación | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 29/sep/26 3:17 AM |  | Conectar la generación del UUID con el proceso funcional correspondiente para que se asigne automáticamente a los registros o usuarios anónimos cuando corresponda. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Validar la persistencia y recuperación del UUID anónimo | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 29/sep/26 3:17 AM |  | Asegurar que el UUID anónimo se conserve entre sesiones o eventos según el comportamiento esperado, y que pueda recuperarse sin exponer datos personales. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Crear pruebas para la generación de UUID anónimo | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 29/sep/26 3:17 AM |  | Añadir pruebas unitarias e integración para verificar unicidad, formato válido, comportamiento repetido y ausencia de dependencia de datos sensibles. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Crear el mapa de navegación y estructura del prototipo | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 04/oct/26 8:50 PM |  | Organizar la arquitectura de información y las conexiones entre pantallas para asegurar que todos los flujos completos queden bien enlazados en Figma. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Diseñar wireframes de baja fidelidad para los flujos | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 04/oct/26 8:50 PM |  | Elaborar las pantallas base en baja fidelidad para validar estructura, jerarquía visual y secuencia de cada flujo antes del diseño final. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Diseñar la interfaz visual de alta fidelidad | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 04/oct/26 8:51 PM |  | Aplicar estilos visuales, componentes y criterios de marca a las pantallas del prototipo para convertir los wireframes en diseños finales. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Definir los flujos completos a prototipar | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 04/oct/26 8:51 PM |  | Identificar y documentar los journeys principales que debe cubrir el prototipo en Figma, incluyendo pantallas, pasos, estados y puntos de decisión de cada flujo. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Configurar interacciones y transiciones del prototipo | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 04/oct/26 8:51 PM |  | Implementar enlaces entre pantallas, overlays, transiciones y comportamientos interactivos necesarios para simular los flujos completos en Figma. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Revisar consistencia de componentes y estados | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 04/oct/26 8:51 PM |  | Verificar que botones, formularios, modales, mensajes y otros componentes mantengan consistencia visual y funcional en todos los flujos. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Validar el recorrido completo de usuario | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 04/oct/26 8:51 PM |  | Recorrer el prototipo de extremo a extremo para detectar faltantes, errores de navegación, pantallas inconexas o pasos incompletos. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Preparar el archivo Figma para compartición y entrega | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 04/oct/26 8:55 PM |  | Ordenar páginas, nombrar capas y frames, y dejar el prototipo listo para revisión interna o presentación al equipo interesado. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Implementar la pantalla de selección de modo de uso | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 23/sep/26 11:33 PM |  | Construir la interfaz con las dos opciones de modo, mostrando su explicación de forma visible y permitiendo seleccionar una de ellas. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Manejar errores y estados de carga en la selección de modo | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 23/sep/26 11:34 PM |  | Agregar feedback visual durante la carga y guardar, y mostrar mensajes si falla la lectura o escritura en Firestore. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Cargar y preseleccionar el modo guardado del usuario | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 06/oct/26 7:26 PM |  | Leer el modo existente desde Firestore al abrir la pantalla o iniciar sesión, y reflejarlo en la UI como opción seleccionada. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Diseñar el contenido de los 2 modos en lenguaje simple | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 23/sep/26 11:34 PM |  | Definir los textos explicativos y etiquetas para ambos modos de uso, asegurando que sean claros, breves y comprensibles para usuarios no técnicos. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Persistir el modo seleccionado en Firestore | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 06/oct/26 7:26 PM |  | Guardar la selección del usuario en el documento users/{uid} y actualizar el valor cuando cambie la opción elegida. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Desbloqueo de Tareas de Programación | Tarea | Finalizado | Daniela Castillo | 29/sep/26 3:17 AM | 04/oct/26 12:00 AM |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Identificar tareas de programación bloqueadas | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 24/sep/26 9:08 PM |  | Revisar el backlog y detectar qué tareas de programación están bloqueadas, incluyendo la causa del bloqueo y el impacto en el flujo de trabajo. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Analizar dependencias y causas de bloqueo | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 29/sep/26 3:18 AM |  | Evaluar dependencias técnicas, funcionales o de recursos que impiden avanzar con las tareas de programación. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Resolver impedimentos de las tareas bloqueadas | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 29/sep/26 3:18 AM |  | Tomar las acciones necesarias para eliminar o mitigar los bloqueos identificados, coordinando con las personas o equipos involucrados. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Comunicar el estado de desbloqueo al equipo | Subtask | Finalizado | Daniela Castillo | 06/oct/26 7:25 PM |  | Informar al equipo sobre las tareas desbloqueadas, los cambios realizados y cualquier dependencia que siga pendiente. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Prototipo Figma - Flujos Completos 1-4 | Tarea | Finalizado | Benjamin Valle | 06/oct/26 4:58 PM | 06/oct/26 12:00 AM | [https://www.figma.com/design/6U3h3gINfrCwR3hc5ldsOR/Prototipo-Figma---Flujos-Completos-1-4?m=auto&t=O9eV2Leg145DKntK-6¦https://www.figma.com/design/6U3h3gINfrCwR3hc5ldsOR/Prototipo-Figma---Flujos-Completos-1-4?m=auto&t=O9eV2Leg145DKntK-6] | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Prototipo Figma – Flujos Completos 9 - 12 | Tarea | Finalizado | Daniela Castillo | 04/oct/26 8:55 PM | 04/oct/26 12:00 AM | [https://www.figma.com/design/cifyaMmmo5j4LpqQnYlYCe¦https://www.figma.com/design/cifyaMmmo5j4LpqQnYlYCe] | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Prototipo Figma - Flujos Completos 5 - 8 | Tarea | Finalizado | Eduardo Villanueva | 06/oct/26 7:08 PM | 06/oct/26 12:00 AM | [https://www.figma.com/design/LKPHUUPSaWTJLMhJ74FkF3/AuroraCare-%25E2%2580%2594-Prototipo-F5-a-F8--Eduardo-?node-id=7-5¦https://www.figma.com/design/LKPHUUPSaWTJLMhJ74FkF3/AuroraCare-%25E2%2580%2594-Prototipo-F5-a-F8--Eduardo-?node-id=7-5] | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Diseñar el flujo completo 2 en Figma | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 06/oct/26 7:19 PM |  | Maquetar las pantallas, estados e interacciones del flujo 2, incluyendo transiciones y enlaces entre pantallas del recorrido. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Diseñar el flujo completo 4 en Figma | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 06/oct/26 7:19 PM |  | Maquetar las pantallas, estados e interacciones del flujo 4, dejando el recorrido listo para revisión y validación. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Definir la estructura y navegación base del prototipo en Figma | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 06/oct/26 7:19 PM |  | Crear el archivo base del prototipo, organizar páginas/secciones y configurar la navegación general necesaria para los flujos completos 1-4. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Diseñar el flujo completo 1 en Figma | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 06/oct/26 7:19 PM |  | Maquetar las pantallas, estados e ինտacciones del flujo 1, asegurando continuidad visual y navegación completa de inicio a fin. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Diseñar el flujo completo 3 en Figma | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 06/oct/26 7:20 PM |  | Maquetar las pantallas, estados e interacciones del flujo 3, validando coherencia con el resto de los flujos del prototipo. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Revisar consistencia visual y de componentes entre los flujos 1-4 | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 06/oct/26 7:20 PM |  | Unificar estilos, componentes, tipografía, espaciados y patrones de interacción para que los cuatro flujos mantengan consistencia visual. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Configurar interacciones y prototipado clicable de todos los flujos | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 06/oct/26 7:20 PM |  | Conectar las pantallas en Figma, definir hotspots, transiciones y estados interactivos para simular la experiencia completa. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Preparar revisión final y ajustes del prototipo | Subtask | Finalizado | Benjamin Valle | 06/oct/26 7:20 PM |  | Validar el prototipo completo, corregir detalles finales y dejarlo listo para presentación o feedback de stakeholders. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Paso a Producción – Merge Develop -> Main | Tarea | Finalizado | Daniela Castillo | 01/oct/26 8:18 PM |  |  | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Implementar la lógica de volteo y emparejamiento de cartas | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  | Desarrollar el comportamiento para seleccionar cartas, compararlas y determinar si forman un par correcto o no. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Gestionar estados de fin de partida | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  | Detectar cuándo todas las parejas han sido encontradas y mostrar un mensaje o pantalla de finalización. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Agregar barajado aleatorio y reinicio de partida | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  | Generar una distribución aleatoria de cartas al iniciar la partida y permitir reiniciar el juego desde cero. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Incorporar sistema de puntuación o contador de intentos | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  | Registrar aciertos, errores, intentos realizados o tiempo transcurrido para evaluar el progreso del jugador. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Diseñar la pantalla del juego de memoria | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  | Crear el layout y los componentes visuales del juego, incluyendo tablero de cartas, estado de partida y mensajes de resultado. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Validar interacción y bloqueo temporal de cartas | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  | Evitar que se seleccionen más de dos cartas a la vez y bloquear interacciones durante la evaluación de una pareja. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Adaptar el juego para accesibilidad y uso táctil | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  | Asegurar que el juego funcione correctamente con teclado, lectores de pantalla y dispositivos móviles o táctiles. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Probar la funcionalidad del juego de memoria | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  | Verificar mediante pruebas que la lógica de emparejamiento, reinicio, puntuación y fin de partida funcionen correctamente. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Crear la interfaz visual y recursos gráficos | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Diseñar e integrar pantallas, botones, ilustraciones y elementos visuales necesarios para los juegos. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Diseñar la estructura y navegación de la experiencia | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Proponer el flujo de pantallas, menú de juegos, selección de actividades y navegación general dentro del módulo de praxias. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Configurar contenidos y ejercicios de praxias | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Definir e incorporar las actividades específicas, instrucciones y secuencias de movimientos o acciones para cada juego. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Implementar la lógica base de los juegos | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Desarrollar el motor o lógica común para ejecutar las actividades, validar acciones del usuario y registrar resultados. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Definir alcance funcional de los juegos de praxias | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Relevar qué tipos de praxias se incluyen, objetivos terapéuticos, niveles de dificultad y criterios de progreso para cada juego. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Agregar sistema de puntuación o progreso | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Implementar mecanismos para medir avances, aciertos, intentos o finalización de actividades dentro de los juegos. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Incorporar feedback al usuario | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Añadir mensajes, sonidos, animaciones o indicadores visuales que confirmen aciertos, errores y finalización de cada actividad. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Probar la usabilidad y funcionamiento de los juegos | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Validar que las actividades se ejecuten correctamente, que la navegación sea clara y que la experiencia sea adecuada para el usuario objetivo. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Probar el funcionamiento y corregir errores | Subtask | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  | Verificar que los juegos respondan correctamente en los casos esperados y ajustar fallos de interacción, lógica o presentación. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Diseñar la experiencia de usuario y las pantallas del juego | Subtask | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  | Crear el flujo visual del juego, incluyendo pantallas de inicio, instrucciones, desarrollo, resultado y reinicio. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Definir el alcance y los requisitos de los juegos de atención | Subtask | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  | Aclarar qué juegos se incluyen, para qué público están dirigidos, y cuáles son las reglas, objetivos y criterios de éxito del flujo de atención. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Implementar la lógica principal de los juegos | Subtask | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  | Desarrollar las mecánicas, validaciones y estado del juego según las reglas definidas para la funcionalidad de atención. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Integrar elementos visuales y de interacción | Subtask | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  | Añadir gráficos, botones, animaciones o componentes interactivos necesarios para que el juego sea claro y usable. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Implementar pausa, reanudación y finalización de sesión | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Permitir al usuario pausar una práctica en curso, reanudarla sin perder el estado y cerrarla correctamente al terminar. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Configurar patrones o sesiones predefinidas | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Definir varios ejercicios de respiración guiada con distintos ritmos y objetivos para que el usuario pueda elegir según su necesidad. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Crear la lógica del temporizador y ciclos | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Implementar la secuencia temporal de las fases de respiración, permitiendo configurar duraciones y repetir ciclos de forma consistente. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Diseñar la experiencia de respiración guiada | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Definir el flujo de uso del módulo, estados de la sesión, duración de ciclos y pantallas necesarias para iniciar, pausar y finalizar la práctica. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Implementar la interfaz de sesión de respiración | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Desarrollar la pantalla principal con animación/indicador visual de inhalar, sostener y exhalar, junto con controles básicos de reproducción. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Guardar el progreso o preferencias de usuario | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Persistir la última sesión utilizada, duraciones seleccionadas o preferencias de audio para mejorar la experiencia en futuras prácticas. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Añadir accesibilidad al módulo | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Asegurar soporte para lectura clara, contraste adecuado, controles accesibles y compatibilidad con tecnologías de asistencia. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Probar la sincronización visual y temporal | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Verificar que la animación, el audio y el temporizador estén alineados en distintos patrones de respiración y dispositivos. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Exponer consulta o acceso a las métricas por sesión | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Crear el mecanismo necesario para recuperar y visualizar las métricas capturadas por sesión, ya sea mediante API, reporte o componente interno. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Definir las métricas a capturar por sesión | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Especificar el conjunto de métricas por sesión, su formato, campos obligatorios, reglas de cálculo y eventos de origen para asegurar una captura consistente. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Implementar la instrumentación de captura de métricas | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Añadir en la aplicación la lógica necesaria para registrar las métricas en cada sesión según la definición acordada, incluyendo inicio, actualización y cierre de sesión. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Persistir las métricas por sesión en el almacenamiento correspondiente | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Guardar las métricas capturadas por sesión en la base de datos o sistema de persistencia definido, asegurando integridad y trazabilidad. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Agregar validaciones y manejo de errores en la captura | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Validar datos incompletos o inválidos durante la captura de métricas y definir el comportamiento ante fallos de registro o persistencia. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Cubrir la captura de métricas por sesión con pruebas | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  | Desarrollar pruebas unitarias e integradas para verificar que la captura, persistencia y consulta de métricas por sesión funcionan correctamente. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Preparar entorno y datos de prueba | Subtask | En curso | Eduardo Villanueva |  |  | Verificar que el entorno de pruebas esté disponible y configurar los datos necesarios para ejecutar los casos de prueba. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | En curso |
| Definir alcance y plan de pruebas QA | Subtask | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  | Identificar las funcionalidades a validar, criterios de aceptación, riesgos y el alcance de las pruebas para esta tarea de QA. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Ejecutar pruebas funcionales | Subtask | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  | Realizar la validación manual de las funcionalidades incluidas en el alcance de QA y registrar los resultados obtenidos. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Diseñar casos de prueba funcionales | Subtask | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  | Crear o documentar los casos de prueba basados en los requisitos y flujos principales de la aplicación. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Validar flujos de regresión | Subtask | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  | Comprobar que los cambios no hayan afectado funcionalidades existentes relacionadas con la tarea o módulos dependientes. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Registrar y clasificar incidencias detectadas | Subtask | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  | Documentar los defectos encontrados durante las pruebas, incluyendo pasos de reproducción, evidencia y severidad. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Verificar correcciones de incidencias | Subtask | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  | Reprobar los defectos corregidos para confirmar que la solución funciona correctamente y no introduce nuevos errores. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Cerrar y reportar resultados de QA | Subtask | Pendiente | Eduardo Villanueva |  |  | Consolidar el resultado final de las pruebas, incluyendo hallazgos, estado de incidencias y recomendación de liberación. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Validate input and handle analysis errors | Subtask | Pendiente |  |  |  | Add request validation, not-found handling for missing sessions, and consistent error responses for invalid input or failures during analysis. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Define the request/response contract for the session analysis endpoint | Subtask | Pendiente |  |  |  | Specify the payload accepted by the /session/analyze endpoint, including required fields, optional parameters, and the structure of the analysis response. Include validation rules and expected error responses. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Implement the FastAPI /session/analyze endpoint | Subtask | Pendiente |  |  |  | Add the FastAPI route and handler for analyzing a session. Wire the endpoint to the appropriate service layer and return the analysis result in the defined response format. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Create automated tests for the session analysis endpoint | Subtask | Pendiente |  |  |  | Add unit and/or integration tests covering successful analysis, invalid input, missing session cases, and error handling for the /session/analyze endpoint. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Add session lookup and analysis processing logic | Subtask | Pendiente |  |  |  | Implement the backend logic needed to retrieve the target session, perform the analysis, and map the computed result into the API response. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Document the session analysis endpoint | Subtask | Pendiente |  |  |  | Update API documentation or internal developer docs with endpoint usage, request/response examples, and any assumptions or constraints for session analysis. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Preparar materiales y entorno de prueba | Subtask | Pendiente |  |  |  | Asegurar que el prototipo, accesos, dispositivos, enlaces y cualquier material de apoyo estén listos para ejecutar la sesión sin incidencias. | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Seleccionar y confirmar participantes | Subtask | Pendiente |  |  |  | Identificar a los usuarios objetivo para la primera sesión, coordinar disponibilidad y confirmar asistencia. | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Realizar la sesión de prueba con usuarios | Subtask | Pendiente |  |  |  | Conducir la sesión, moderar las actividades definidas, observar el comportamiento de los usuarios y registrar incidencias o comentarios relevantes. | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Documentar hallazgos y aprendizajes | Subtask | Pendiente |  |  |  | Recopilar observaciones, problemas detectados, sugerencias de mejora y patrones repetidos durante la sesión. | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Definir objetivos y guion de la sesión de prueba | Subtask | Pendiente |  |  |  | Alinear qué se quiere validar con usuarios, preparar las preguntas y tareas de la sesión, y establecer criterios de éxito y observaciones a registrar. | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Elaborar informe de resultados y próximos pasos | Subtask | Pendiente |  |  |  | Sintetizar los hallazgos de la primera sesión, priorizar oportunidades de mejora y definir acciones a seguir para la siguiente iteración. | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Definir estructura base de carpetas y convenciones de archivos en el bucket | Subtask | Pendiente |  |  |  | Establecer una organización inicial para los archivos almacenados, incluyendo rutas, nombres y agrupación por tipo de recurso o módulo. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Configurar credenciales y variables de entorno para Firebase Storage | Subtask | Pendiente |  |  |  | Agregar la configuración necesaria en el proyecto para conectar la aplicación con Firebase Storage de forma segura, incluyendo claves, proyecto y bucket. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Integrar Firebase Storage en la aplicación | Subtask | Pendiente |  |  |  | Implementar la inicialización y conexión del SDK de Firebase Storage en el código base para que los módulos de la app puedan usarlo. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Definir y aplicar reglas de seguridad de Firebase Storage | Subtask | Pendiente |  |  |  | Configurar las reglas de acceso del bucket para controlar quién puede subir, leer y eliminar archivos según los permisos de la aplicación. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Probar carga y descarga de archivos en Firebase Storage | Subtask | Pendiente |  |  |  | Validar el funcionamiento de Storage mediante pruebas de subida, lectura y eliminación de archivos para verificar que la configuración es correcta. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Documentar el uso de Firebase Storage para el equipo | Subtask | Pendiente |  |  |  | Registrar la configuración realizada, reglas aplicadas y recomendaciones de uso para facilitar el mantenimiento y futuras integraciones. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Documentación para Fase 2 | Tarea | Pendiente | Daniela Castillo |  | 24/oct/26 12:00 AM |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Diseñar en Figma el flujo completo 5 | Subtask | Finalizado | Eduardo Villanueva | 06/oct/26 7:11 PM |  | Crear el prototipo del flujo 5 en Figma, incluyendo pantallas principales, navegación, estados relevantes e ինտераcciones necesarias para validar el recorrido completo del usuario. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Diseñar en Figma el flujo completo 8 | Subtask | Finalizado | Eduardo Villanueva | 06/oct/26 7:11 PM |  | Crear el prototipo del flujo 8 en Figma, incorporando todos los elementos necesarios para representar el recorrido completo de punta a punta. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Diseñar en Figma el flujo completo 6 | Subtask | Finalizado | Eduardo Villanueva | 06/oct/26 7:11 PM |  | Crear el prototipo del flujo 6 en Figma, asegurando consistencia visual y funcional con el resto de los flujos completos del proyecto. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Definir el alcance y contenido de los flujos 5 a 8 | Subtask | Finalizado | Eduardo Villanueva | 06/oct/26 7:11 PM |  | Revisar los requisitos del prototipo y detallar qué pantallas, estados y acciones deben incluirse en cada uno de los flujos 5, 6, 7 y 8 antes de diseñar en Figma. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Diseñar en Figma el flujo completo 7 | Subtask | Finalizado | Eduardo Villanueva | 06/oct/26 7:11 PM |  | Crear el prototipo del flujo 7 en Figma, incluyendo variantes de pantalla, transiciones y enlaces entre pasos para simular la experiencia completa. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Revisar consistencia y ajustar enlaces del prototipo Figma | Subtask | Finalizado | Eduardo Villanueva | 06/oct/26 7:11 PM |  | Validar que los flujos 5 a 8 mantengan consistencia visual, componentes reutilizados correctamente y enlaces/interacciones funcionando entre pantallas. | Sprint 2 – Arquitectura y Auth | Listo |
| Diseñar y documentar casos de prueba | Subtask | Pendiente |  |  |  | Crear escenarios de prueba funcionales, negativos y de regresión alineados con el alcance definido. | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Ejecutar pruebas funcionales manuales | Subtask | Pendiente |  |  |  | Validar los flujos principales de la aplicación y registrar resultados esperados vs. obtenidos. | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Ejecutar pruebas de regresión | Subtask | Pendiente |  |  |  | Comprobar que los cambios no hayan afectado funcionalidades existentes o integraciones relacionadas. | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Preparar el entorno y datos de prueba | Subtask | Pendiente |  |  |  | Verificar accesos, configuraciones, versiones desplegadas y datos necesarios para ejecutar las pruebas de forma consistente. | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Definir alcance y criterios de aceptación de las pruebas QA | Subtask | Pendiente |  |  |  | Identificar qué funcionalidades, flujos y escenarios deben validarse, así como los criterios de éxito y priorización de pruebas. | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Validar correcciones y realizar re-pruebas | Subtask | Pendiente |  |  |  | Confirmar que los errores resueltos han sido corregidos correctamente y que no introducen nuevas incidencias. | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Cerrar evidencias y resumen de resultados QA | Subtask | Pendiente |  |  |  | Consolidar hallazgos, cobertura de pruebas, incidencias abiertas y conclusión final del ciclo de QA. | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Registrar y dar seguimiento a incidencias detectadas | Subtask | Pendiente |  |  |  | Documentar defectos encontrados durante las pruebas, incluyendo pasos de reproducción, evidencia y severidad. | Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | Por hacer |
| Eliminar el modo "Solo jugar" y adaptar la app a 2 modos de uso | Tarea | En curso | Benjamin Valle |  | 11/oct/26 12:00 AM | Por decisión del equipo (reunión de inicio del Sprint 3) se elimina el Modo 1, que no guardaba información. La app queda con 2 modos: Modo 2 "Jugar y ver mi progreso" y Modo 3 "Jugar, ver mi progreso y conectar con un cuidador". Esta tarea cubre la capa presentation/ (pantallas y comportamiento visual). Incluye la opción de cambiar de modo con su aviso de advertencia, según los ejemplos de Figma (F3), y que las opciones de la app aparezcan o desaparezcan según el modo activo. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | En curso |
| Indicar con claridad dónde está el error al crear cuenta e iniciar sesión | Tarea | Pendiente | Benjamin Valle |  | 11/oct/26 12:00 AM | Hoy los errores se muestran de forma genérica o solo bajo el campo de correo. El objetivo es que la persona vea exactamente qué campo debe corregir, con mensajes simples. Nota técnica: al iniciar sesión, Firebase devuelve el mismo error (invalid-credential) si el correo no existe y si la contraseña es incorrecta, porque protege contra la enumeración de correos (activada por defecto desde 2023). Por eso en ese caso no se puede ni conviene decir cuál de los dos falló: se resaltan ambos campos con un solo mensaje. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Mantener la sesión iniciada al volver a abrir la app | Tarea | Pendiente | Benjamin Valle |  | 11/oct/26 12:00 AM | Hoy, al cerrar y volver a abrir la app, se repite el flujo de crear cuenta o iniciar sesión. El objetivo es que quien ya inició sesión entre directo a la Pantalla principal. | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Actualizar el prototipo Figma (F3 y F4) a 2 modos: quitar la tarjeta "Solo jugar" y la pantalla "Resultado Modo 1". | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Registrar el cambio en USER_FLOWS y ARCHITECTURE, con aprobación de Daniela. | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Cambiar la pantalla de selección de modo a 2 tarjetas. | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Crear la pantalla "Mi modo de uso" (cambio de modo desde Mi perfil). | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Implementar el aviso de advertencia y la confirmación al bajar de Modo 3 a Modo 2. | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Mostrar u ocultar opciones según el modo activo. | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Retirar toda referencia al Modo 1 del código y actualizar los widget tests. | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Listar los errores que devuelve hoy el repositorio de autenticación y definir la tabla error, campo y mensaje. | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Actualizar en Figma las pantallas de error de registro y login (borde rojo e ícono). | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Mostrar los errores por campo en Crear cuenta. | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Mostrar los errores en Iniciar sesión (validación local y credenciales incorrectas). | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Agregar el mensaje general para errores de conexión, demasiados intentos y cuenta deshabilitada. | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Widget tests de cada caso. | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Acordar con Daniela qué expone el repositorio: usuario actual y lectura del perfil users/{uid}. | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Crear la pantalla de carga inicial. | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Implementar la puerta de entrada de la app (decide entre Bienvenida, paso pendiente del onboarding o Pantalla principal). | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Mostrar nombre y modo reales en Inicio y Mi perfil, en reemplazo del nombre provisorio. | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Ajustar el cierre de sesión a la nueva puerta de entrada. | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Manejar casos borde (sin conexión, cuenta eliminada). | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Widget tests y prueba en el teléfono. | Subtask | Pendiente | Benjamin Valle |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |
| Crear la pantalla de carga inicial. | Subtask | Pendiente | Daniela Castillo |  |  |  | Sprint 3 – Juegos y Métricas | Por hacer |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitaron la decisión temprana de arquitectura y privacidad, los roles claros, el flujo Git con revisión obligatoria, el spike con Plan B y la contraparte real en DIDECO. Dificultaron el trabajo la carga de tiempo por trabajo, estudios y actividades adicionales, el no conocerse como equipo, había una brecha al no conocer SCRUM también. Dentro de las decisiones que se han tomado, reuniones de equipo constantes, mantener comunicación fluida, apoyarnos constantemente, el mantener el foco en el usuario final. Por otra parte la líder del equipo tomó una certificación de scrum para ir avanzando en ese flanco.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Eliminamos el modo de juego libre porque no generaba datos trazables ni aportaba valor al seguimiento, y eso simplificó los módulos de ambos integrantes. Reformulamos el enfoque a estimulación con seguimiento opcional por el riesgo regulatorio de dispositivo médico. Acotamos la publicación a Android por la población objetivo, que usa teléfonos de gama media-baja. Redistribuimos el dibujo de los flujos de Figma por disponibilidad.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Las actividades no iniciadas (módulo del cuidador, pruebas con usuarios, ARCO y publicación) corresponden a sprints posteriores y siguen dentro del calendario