27-8-2026

Código de proyecto: HCH-DIDECO-2026-001

Profesor: Juan Gana

Duoc UC Sede Plaza Norte

Integrantes:

Daniela Castillo Gallegos

Benjamín Valle Galaz

Eduardo Villanueva Gonzáles

AuroraCare

Informe Técnico

Tabla de contenido

Abstract	2

Abstract (English)	2

Resumen (Español)	2

Desarrollo de Ingeniería	4

1. Descripción del Proyecto APT y Justificación de su Relevancia	4

2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso	4

3. Relación del Proyecto APT con los Intereses Profesionales del Equipo	5

Daniela Castillo — Líder Técnica	5

Benjamín Valle — Módulo Adulto Mayor	5

Eduardo Villanueva — Módulo Cuidador	6

4. Argumento de Factibilidad del Proyecto dentro de la Asignatura	6

4.1 Duración y planificación	6

4.2 Acotamiento tecnológico	6

4.3 Recursos y factores externos favorables	6

4.4 Riesgos y mitigación	7

5. Cumplimiento de los Indicadores de Calidad de la Presentación de Diseño del Proyecto APT	7

Individual Conclusions	9

Daniela Castillo Gallegos	9

Benjamín Valle Galaz	9

Eduardo Villanueva Gonzáles	9

Reflection	11

Bibliografía / Referencias	12

Anexo de Evidencia	13

# Abstract

## Abstract (English)

AuroraCare is a mobile wellness application, built with Flutter for Android, aimed at older adults in the Huechuraba commune (Santiago Metropolitan Region, Chile). The application delivers cognitive-stimulation games in three domains — memory, attention, and praxis — while a locally computed, fully auditable scoring engine analyzes usage patterns over time. When the older adult opts in, behavioral trends can be shared with a linked caregiver through a QR-based pairing flow that only the older adult can initiate. AuroraCare does not issue medical diagnoses; the OpenAI API is used exclusively to translate locally calculated scores into plain, empathetic report language. The system is built on a Privacy by Design foundation, separating identity data (Firebase Authentication) from behavioral data (anonymized UUIDs in Firestore) in full anticipation of Chile's Law 21.719 on personal data protection, which comes into force in December 2026 — the same month the MVP is scheduled for delivery. The project responds to a real, previously unmet need identified through three years of direct community fieldwork — digital-literacy and fraud-prevention workshops delivered to older adults in Huechuraba, formalized since March 2026 under the municipality's Directorate of Community Development (DIDECO). The Municipality of Huechuraba, represented by DIDECO, acts as the simulated client for this Portafolio de Título (APT) capstone project, having reviewed and approved the project's scope and budget. This report presents the Phase 1 deliverable: the project's justification, its alignment with the Ingeniería en Informática graduate competency profile, its connection to the team's professional interests, and a feasibility analysis for completing the project within the timeframe and resources of the APT course.

## Resumen (Español)

AuroraCare es una aplicación móvil de bienestar, dirigida a adultos mayores de la comuna de Huechuraba (Región Metropolitana, Chile). La aplicación ofrece juegos de estimulación cognitiva en tres dominios —memoria, atención y praxias— mientras un motor de scoring calculado localmente y completamente auditable analiza los patrones de uso en el tiempo. Cuando el adulto mayor lo autoriza, las tendencias de comportamiento pueden compartirse con un cuidador vinculado mediante un flujo de vinculación por código QR que solo el adulto mayor puede iniciar. AuroraCare no emite diagnósticos médicos; se utiliza la API de OpenAI exclusivamente para traducir los puntajes calculados localmente en un lenguaje de reporte claro y empático. El sistema se construye sobre un principio de Privacidad desde el Diseño (Privacy by Design), separando los datos de identidad (Firebase Authentication) de los datos de comportamiento (UUID anónimos en Firestore), anticipándose a la Ley 21.719 de protección de datos personales de Chile, que entra en vigencia en diciembre de 2026, mismo mes en que se planifica la entrega del producto. El proyecto responde a una necesidad real y no cubierta, identificada a través de tres años de trabajo comunitario directo —talleres de alfabetización digital, autonomía digital y prevención de fraude dictados a adultos mayores en Huechuraba, formalizados desde marzo de 2026 bajo la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la municipalidad—. La Municipalidad de Huechuraba, representada por la DIDECO, actúa como cliente simulado de este Proyecto de Título, habiendo revisado y aprobado el alcance y presupuesto del proyecto. Este informe presenta el entregable de la Fase 1: la justificación del proyecto, su relación con las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, su vínculo con los intereses profesionales del equipo, y un análisis de factibilidad para completar el proyecto dentro del plazo y los recursos de la asignatura.

# Desarrollo de Ingeniería

## 1. Descripción del Proyecto APT y Justificación de su Relevancia

AuroraCare es una aplicación móvil Android, dirigida a adultos mayores, que mediante juegos de estimulación cognitiva y análisis de patrones de uso permitirá detectar tendencias de comportamiento y comunicarlas —de forma opcional y no diagnóstica— a un cuidador vinculado. El objetivo del equipo es construir un producto funcional y publicado en Google Play Store para diciembre de 2026, fecha que coincide con la entrada en vigencia de la Ley 21.719 de protección de datos personales en Chile por lo cual se considera la Privacidad y Seguridad del usuario desde el diseño.

La relevancia del proyecto nace de la necesidad de los adultos mayores, quienes son uno de los grupos más vulnerados en la adopción digital: solo el 51% dispone de smartphone y apenas un 42% usa internet de forma activa (Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo, 2024), mientras que el 10,4% de la población adulta mayor presenta deterioro cognitivo según la Encuesta Nacional de Salud, cifra que el MINSAL prioriza abordar en su Plan Nacional de Demencia 2025-2035. A pesar de este escenario, no existe en el mercado chileno una herramienta digital de estimulación cognitiva diseñada específicamente para dispositivos de gama media-baja, con vínculo a cuidador y con cumplimiento anticipado de la normativa de protección de datos pensada especialmente para ellos.

El contexto que da origen y sustento real al proyecto es la comuna de Huechuraba, donde la líder técnica del equipo lleva tres años dictando talleres de alfabetización digital, autonomía digital y prevención de fraudes digitales a adultos mayores, formalizados desde marzo de 2026 bajo el alero de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) del Municipio de Huechuraba, en los programas Escuela Digital y Mayores en Línea. Esa cercanía directa con el grupo de usuarios finales es la que sostiene la pertinencia del proyecto y su validación posterior con adultos mayores reales en los talleres municipales.

El aporte de valor es doble: a nivel de usuario final, entrega a las adultos mayores una herramienta de autonomía digital y bienestar cognitivo, sin costo y sin comprometer su privacidad; a nivel institucional, se proyecta como transferencia tecnológica a la Municipalidad de Huechuraba, complementando los programas Polos Territoriales y Mayores en Línea de la DIDECO, con un costo de operación estimado de solo $62.000 pesos anuales para la infraestructura del piloto.

## 2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

El desarrollo de AuroraCare exige poner en práctica, de forma integrada, competencias de especialidad del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, vinculadas a las siguientes áreas de desempeño: Desarrollo de Software / Ingeniería de Software, Calidad de Software, Ingeniería de Requisitos, Aplicaciones Móviles, Gestión de Datos y Ciberseguridad, Gestión de Proyectos TI, y Machine Learning.

| Competencia del perfil de egreso | Aplicación concreta en AuroraCare |
| --- | --- |
| Diseñar y desarrollar soluciones de software siguiendo buenas prácticas de arquitectura | Arquitectura en capas (core/data/domain/presentation) documentada en ARCHITECTURE.md v2.0; frontend en Flutter/Riverpod; backend en Python/FastAPI; separación estricta de responsabilidades por capa. |
| Aplicar criterios de seguridad de la información y protección de datos personales en el ciclo de vida del software | Privacy by Design como restricción arquitectónica no negociable: separación de identidad (Firebase Auth) y comportamiento (Firestore) mediante UUID anónimo, vínculo cuidador iniciado solo por el adulto mayor vía QR, flujo ARCO completo y cumplimiento anticipado de la Ley 21.719. |
| Gestionar un proyecto de desarrollo bajo una metodología ágil (Scrum), incluyendo planificación, riesgos y trabajo en equipo | Planificación en 5 sprints (septiembre–diciembre 2026), gestión operativa en Linear, Carta Gantt en Excel como respaldo académico, matriz de riesgos evaluada con Pirani (7/7 en las tres evaluaciones de riesgo de la asignatura de Gestión de Proyectos), y roles definidos por módulo dentro del equipo. |

Adicionalmente, el proyecto potencia la vinculación con el medio: la solución se diseña, desde su origen, para ser transferida a una institución pública real (Municipalidad de Huechuraba) que ya opera programas alineados, lo que da al equipo experiencia directa en gestión de un cliente institucional, levantamiento de requisitos con una contraparte real (Sandra Carreño, Directora DIDECO) y comunicación técnica-no técnica.

## 3. Relación del Proyecto APT con los Intereses Profesionales del Equipo

Los intereses profesionales del equipo se ubican en la intersección entre desarrollo de software, ciberseguridad, privacidad y tecnología con impacto social, particularmente orientada a poblaciones digitalmente vulnerables.

### Daniela Castillo — Líder Técnica

Daniela se desempeña profesionalmente como Analista de Seguridad de la Información en Dictuc S.A. (UC) y como Tallerista en la Municipalidad de Huechuraba del programa Escuela Digital y Mayores en Línea. AuroraCare conecta directamente sus dos ejes de trabajo: su labor profesional en seguridad y gestión de riesgo, y su trabajo comunitario con adultos mayores en Huechuraba. Para ella, el proyecto es un paso natural para ayudar a las adultos mayores a estar más seguras a través de la tecnología, aplicando su experiencia GRC al diseño de la arquitectura de privacidad.

### Benjamín Valle — Módulo Adulto Mayor

Benjamín está interesado en ciberseguridad forense y en el trabajo en equipo para desarrollar una aplicación que proteja a los usuarios y su información. Este proyecto le permite además potenciar sus habilidades de documentación técnica y aprender un nuevo lenguaje y framework (Flutter/Dart), con el incentivo de un propósito con impacto directo en la comunidad.

### Eduardo Villanueva — Módulo Cuidador

Eduardo está interesado en desarrollo y aseguramiento de calidad (QA). Trabajar en una aplicación móvil se ajusta a su interés en desarrollo y calidad de software, con énfasis en pruebas, verificación de código y evaluación de su resistencia frente a la explotación de vulnerabilidades, asegurando la robustez del módulo cuidador que lidera.

## 4. Argumento de Factibilidad del Proyecto dentro de la Asignatura

El desarrollo de AuroraCare es factible dentro de las condiciones de tiempo, recursos y alcance de la asignatura Portafolio de Título, por las siguientes razones:

### 4.1 Duración y planificación

El desarrollo se planifica en un semestre (agosto–diciembre 2026), organizado en tres fases coincidentes con las fases de la asignatura, y operativamente en 5 sprints con Sprint 0 dedicado a validar el riesgo técnico más alto del proyecto antes de construir cualquier pantalla.

### 4.2 Acotamiento tecnológico

El stack tecnológico está definido y acotado desde el inicio (Flutter/ Dart / FastAPI / Firebase / OpenAI API), lo que reduce el tiempo de exploración tecnológica y permite concentrar las horas disponibles en desarrollo e integración. La decisión de excluir iOS del MVP y de reemplazar instrumentos diagnósticos licenciados (como el MoCA) por un sistema de scoring propio reduce además la complejidad regulatoria y de licenciamiento.

### 4.3 Recursos y factores externos favorables

- Experiencia previa de tres años trabajando con el grupo objetivo (adultos mayores de Huechuraba).

- Contacto institucional ya iniciado con la Municipalidad de Huechuraba (DIDECO), incluyendo trabajadores sociales y psicólogos de los programas de desarrollo comunitario.

- Contexto profesional de la líder técnica en GRC, que aporta rigor a las decisiones de privacidad y cumplimiento normativo.

- Cliente simulado con Acta de Constitución aprobada y presupuesto definido ($5.260.200 en valorización, con solo $62.000 de desembolso real de infraestructura).

- Costos de infraestructura mínimos: tiers gratuitos de Firebase y hosting durante el MVP.

### 4.4 Riesgos y mitigación

Se identifican dos riesgos externos principales. El primero es que el equipo trabaja en conjunto por primera vez, sin conocer aún sus habilidades técnicas y transversales en acción; esto se aborda mediante un documento de arquitectura que funciona como onboarding técnico, módulos de presentación acotados por integrante y una única responsable (Daniela Castillo) para las capas core, data y las decisiones de privacidad, evitando conflictos de criterio. El segundo riesgo es que la Ley 21.719 entra en vigencia el mismo mes de la defensa del proyecto; este riesgo se mitiga diseñando Privacy by Design desde el primer commit, en vez de tratarlo como un ajuste posterior. Ambos riesgos, junto con el riesgo técnico del spike Flutter–FastAPI–OpenAI, fueron evaluados formalmente con la herramienta Pirani, obteniendo la calificación máxima en las tres evaluaciones de gestión de riesgo de la asignatura correspondiente, lo que valida la solidez del marco de riesgos del proyecto.

## 5. Cumplimiento de los Indicadores de Calidad de la Presentación de Diseño del Proyecto APT

La siguiente tabla resume cómo el diseño del proyecto AuroraCare da cumplimiento a los indicadores de calidad exigidos en la presentación de la Fase 1 del Portafolio de Título.

| Indicador de calidad | Evidencia de cumplimiento en AuroraCare |
| --- | --- |
| Problema y contexto claramente identificados | Necesidad no cubierta en adultos mayores validada con datos epidemiológicos (MINSAL, INE) y con tres años de trabajo de campo directo en Huechuraba. |
| Justificación de la relevancia y pertinencia | Estudio de mercado con TAM/SAM/SOM, análisis competitivo frente a Lumosity, CogniFit, Peak, NeuroNation y Espacio Mayor, y alineación explícita con los programas municipales de la DIDECO. |
| Objetivos claros, medibles y en infinitivo | Objetivo general y siete objetivos específicos redactados en infinitivo, verificables mediante entregables concretos (arquitectura, módulos, validación, transferencia). |
| Coherencia metodológica | Metodología ágil Scrum con sprints alineados a las fases de la asignatura; documento de arquitectura como referencia técnica única para el equipo. |
| Vinculación con el perfil de egreso | Trazabilidad explícita entre tres competencias de especialidad y las decisiones técnicas del proyecto (ver sección 2). |
| Factibilidad técnica, temporal y de recursos | Spike técnico de validación en Sprint 0, stack acotado, presupuesto aprobado por el cliente simulado, y evaluación formal de riesgos con calificación máxima. |
| Plan de trabajo y Carta Gantt | Plan de trabajo por competencia y actividad, con responsables y duración; Carta Gantt de 17 semanas (agosto–diciembre 2026) elaborada en Excel. |
| Definición de evidencias de avance y finales | Matriz de evidencias (documento de arquitectura, repositorios GitHub, spike técnico, APK del MVP, informe de validación con usuarios) acordada para los informes de avance y final. |
| Cliente/contraparte real o simulada, con aprobación formal | Acta de Constitución del Proyecto (código HCH-DIDECO-2026-001) firmada con la Municipalidad de Huechuraba – DIDECO, contraparte Sandra Carreño, con presupuesto y alcance aprobados. |

# Individual Conclusions

The following conclusions are written individually by each member of the AuroraCare team, in English, reflecting on the definition phase of the APT project.

## Daniela Castillo Gallegos

AuroraCare was born from a genuine concern and love for older adults. Over the past few years, I have worked with them, listened to them, and accompanied them. Many times, they have shared their fears and frustrations, especially the feeling that, after giving so much throughout their lives, they are now being left behind simply because they cannot adopt technology as quickly as everyone else. They have seen their abilities gradually decline, but I have also seen their desire to remain connected, to keep learning, and to continue being part of the world around them. That is why this project is so meaningful to me.

One of the most valuable aspects of this project has been translating all of this into a formal architecture. It required approaching the design from a place of respect and considering privacy and security from the very beginning. This led to a structure where identity and behavioral data are separated by design, where the caregiver relationship can only be initiated by the older adult, and where Chile’s upcoming Law 21.719 is considered from the outset as a design constraint rather than something to address later as a compliance requirement. This process required every privacy-related decision to be supported not simply by assumptions, but by documented and defensible requirements.

Working as the technical lead of a team that is collaborating for the first time is also helping me recognize a responsibility that goes beyond ensuring the architectural design is correct: creating documentation clear enough for Benjamín and Eduardo to build upon without making the project dependent on a single person. I do not want to become a bottleneck.

## Benjamín Valle Galaz

This first phase of AuroraCare has been my first real exposure to structuring a mobile project before writing a single line of interface code, and it changed how I think about development. Being responsible for the older-adult module means every screen I will eventually build already has a defined purpose within a privacy-first architecture I did not design alone, which is a different kind of discipline than coding freely. Reviewing the user flows for onboarding, the cognitive games, and the personal progress screens made me realize how much of the real challenge is not technical but human: designing for users who may forget passwords, feel intimidated by technology, or need every instruction reduced to a single, simple sentence. I am looking forward to learning Flutter and Dart in depth, and I see this project as a genuine opportunity to grow both my technical documentation skills and my sense of purpose, since the outcome is meant to serve a real community rather than a hypothetical client.

## Eduardo Villanueva Gonzáles

Working on the definition of AuroraCare allowed me to gain a clear vision of what my role as a developer focused on the caregiver module and QA will truly entail. Reviewing the architecture and user flows of the caregiver dashboard, the linking process via QR code, and the alert system showed me that, in this project, quality assurance means much more than finding bugs: it involves verifying that a caregiver can never access raw scores or identifying data they should not have access to, and that the linking and unlinking processes work exactly as defined, on every occasion.

This responsibility aligns precisely with what I am looking for professionally: testing, verifying robustness, and evaluating a system's resilience against misuse, but applied in a context where an error could mean the exposure of sensitive information of an older person.

This phase also confirmed that the project has an appropriate scope for a team working together for the first time, precisely because responsibilities and privacy boundaries were explicitly defined before starting any development.

# Reflection

Building the definition of AuroraCare as a team made clear that a capstone project grounded in real community work carries a different kind of weight than a purely academic exercise. The starting point was not a hypothetical persona but three years of workshops with actual older adults in Huechuraba, which meant every design decision — from the wording on a disclaimer screen to the choice not to store any file on our servers — had to be defensible in front of a real institutional counterpart, not just a professor. That constraint pushed the team toward rigor earlier than a typical first-phase project would demand.

The most significant challenge, and also the most valuable lesson, was learning to work together as a team for the first time under a project with non-negotiable privacy requirements. Rather than treating this as a limitation, the team turned it into a coordination mechanism: a single architecture document became the shared source of truth, one member took ownership of the privacy-critical layers, and the remaining modules were split cleanly enough that each person could move independently once onboarding was complete. This experience reinforced that technical leadership in a small team is less about writing more code than about writing documentation precise enough to remove ambiguity for everyone else.

Looking ahead, the team is aware that the real test of this definition phase will come once development starts and the technical spike validates — or challenges — the assumptions made here. The decision to plan a fallback path before the first line of backend code was written, and to formally score every identified risk instead of listing them informally, reflects a maturity the team wants to carry through the rest of the project: treating feasibility not as an optimistic assumption, but as something that has to be actively verified, sprint by sprint, all the way to the Google Play Store release and the eventual institutional handover to the Municipality of Huechuraba.

# Bibliografía / Referencias

- Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2024). Proyecciones de Población 2024 / Censo de Población y Vivienda 2024. Chile.

- Ministerio de Salud de Chile (MINSAL). (2025). Plan Nacional de Demencia 2025-2035.

- Ministerio de Salud de Chile (MINSAL). (2010). Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2009-2010.

- Felmer, P. et al. (2024). Prevalencia de deterioro cognitivo en población adulta mayor chilena. Estudio representativo 2024.

- Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo. (2024). Población mayor: Hacia la superación de la brecha digital.

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). Ley N.° 21.719 sobre Protección de Datos Personales.

- Municipalidad de Huechuraba, Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). (2026). Programas Escuela Digital, Mayores en Línea y Polos Territoriales.

- Duoc UC. (2026). Guía del Estudiante – Fase 1: Definición del Proyecto APT. Portafolio de Título, Ingeniería en Informática.

- Equipo AuroraCare. (2026). ARCHITECTURE.md v2.0 – Documento Maestro de Arquitectura. Duoc UC

- Equipo AuroraCare. (2026). Acta de Constitución del Proyecto AuroraCare, código HCH-DIDECO-2026-001.

# Anexo de Evidencia

Documentación de respaldo generada por el equipo durante la Fase 1, disponible en el repositorio del proyecto (github.com/Franky1764/APT-AuroraCare) y referenciada a lo largo de este informe:

| Documento | Contenido | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Acta de Constitución del Proyecto | Alcance, objetivos, presupuesto, riesgos y aprobación formal del cliente simulado (DIDECO). | Daniela Castillo |
| ARCHITECTURE.md v2.0 | Stack, arquitectura en capas, estructura de datos Firestore, endpoints FastAPI, reglas de privacidad. | Daniela Castillo |
| SCORING.md | Reglas de cálculo del scoring cognitivo local, plantillas de reporte y prompt auditado a OpenAI. | Daniela Castillo |
| USER_FLOWS.md | Flujos F1 a F11 del adulto mayor, del cuidador y de privacidad (ARCO, desvinculación). | Equipo completo |
| Estudio de Mercado | Contexto demográfico, epidemiológico, brecha digital y análisis competitivo. | Daniela Castillo |
| Modelo de Negocio y Sostenibilidad | Hipótesis de transferencia tecnológica institucional y análisis de costos post-transferencia. | Daniela Castillo |
| Carta Gantt | Planificación de 17 semanas (agosto–diciembre 2026), codificada por color, en Excel. | Equipo completo |
| Repositorio GitHub | Franky1764/APT-AuroraCare — estructura por fases y evidencias individuales/grupales. | Daniela Castillo |