Documento de Visión y Roles Scrum

Documentación ágil · Visión del producto y roles

Daniela Castillo, Benjamín Valle y Eduardo Villanueva

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Duoc UC: Sede Plaza Norte

Versión 2.0 | octubre 2026

Código: AC-AGL-01 | Proyecto HCH-DIDECO-2026-001

Tabla de contenido

Control del documento	4

1. Introducción	4

2. Visión del producto	4

2.1 Problema y oportunidad	5

2.2 Usuarios y valor	5

3. Objetivos y alcance del producto	5

3.1 Hoja de ruta por sprint	6

4. Modalidad de trabajo	6

5. Roles de Scrum	6

6. Ceremonias y artefactos	7

7. Acuerdos de trabajo	7

7.1 Definición de «Listo» para iniciar una historia	7

7.2 Definición de «Terminado»	7

7.3 Estimación	8

8. Herramientas	8

# Control del documento

Tabla 1 – Datos de control

| Código del documento | AC-AGL-01 |
| --- | --- |
| Proyecto | AuroraCare – Plataforma móvil de estimulación cognitiva para adultos mayores (HCH-DIDECO-2026-001) |
| Versión | 2.0 |
| Fecha de emisión | 23-10-2026 |
| Elaborado por | Daniela Castillo, Benjamín Valle y Eduardo Villanueva |
| Revisión técnica | Daniela Castillo |
| Aprobación | Daniela Castillo (Product Owner) |
| Estado | Emitido para revisión |
| Clasificación | Documento académico y privado. Uso interno del equipo, la docencia y la contraparte institucional. |

Tabla 2 – Historial de versiones del documento

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31-08-2026 | Emisión inicial de la línea base documental | Equipo AuroraCare |
| 2.0 | 23-10-2026 | Actualización hasta cierre de sprint 3 | Product Owner |

# 1. Introducción

Este documento define la visión del producto AuroraCare, el marco de trabajo ágil que sigue el equipo en el desarrollo, los roles de Scrum y los acuerdos de trabajo. Complementa la gestión tradicional del proyecto (Acta, Plan de gestión, Plan de riesgos) bajo la modalidad híbrida del proyecto: gestión tradicional y desarrollo ágil con Scrum.

# 2. Visión del producto

Para adultos mayores y sus cuidadores en Huechuraba, que quieren cuidar el bienestar cognitivo con autonomía, AuroraCare es una aplicación móvil Android de estimulación y seguimiento de bienestar que ofrece juegos simples y señales de tendencia explicables. A diferencia de las herramientas clínicas, no diagnostica ni reemplaza a un profesional de la salud: acompaña, y la persona mayor decide quién ve su información.

## 2.1 Problema y oportunidad

Los talleres de la DIDECO trabajan la estimulación cognitiva, pero no existe un registro simple de la evolución de cada persona entre sesiones.

Los cuidadores no cuentan con señales tempranas, en lenguaje simple, para conversar con un profesional de la salud.

La privacidad de las personas mayores exige que el control de sus datos sea suyo (Ley 21.719).

## 2.2 Usuarios y valor

Tabla 3 – Usuarios y propuesta de valor

| Usuario | Necesidad | Valor que recibe |
| --- | --- | --- |
| Adulto mayor | Ejercitar memoria, atención y motricidad de forma entretenida y sin sentirse evaluado | Nueve juegos con nivel elegido por él o ella, progreso en palabras simples y control de su información |
| Cuidador | Saber cómo está la persona sin ver datos crudos ni alarmarse sin motivo | Panel con señales por color, historial de 28 días y aviso solo ante una tendencia sostenida |
| Profesional de la salud | Recibir información ordenada de la evolución | Reporte PDF interpretable con aviso de no diagnóstico |
| DIDECO | Programa sostenible y transferible | Aplicación publicada y documentación completa |

# 3. Objetivos y alcance del producto

Estimular tres áreas (memoria, atención y motricidad) con nueve juegos y tres niveles elegidos por la persona.

Analizar tendencias a 28 días de forma local, determinística y explicable.

Permitir el vínculo con un cuidador solo por iniciativa del adulto mayor (código QR de un solo uso).

Aplicar Privacy by Design y los derechos ARCO.

Publicar en Google Play y transferir a DIDECO.

Tabla 4 – Fuera del alcance del MVP

| Fuera de esta versión | Motivo |
| --- | --- |
| Diagnóstico o interpretación clínica | AuroraCare no es un sistema médico |
| Versión iOS | El MVP se publica solo en Android |
| Uso de la IA con datos personales | OpenAI recibe solo texto sin datos personales |

## 3.1 Hoja de ruta por sprint

Tabla 5 – Hoja de ruta (el cierre es una fase de gestión, no un sprint)

| Sprint | Período | Objetivo | Puntos propuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 – Fundamentos | 31-08-2026 al 13-09-2026 | Arquitectura documentada, entorno de desarrollo, spike técnico Flutter–FastAPI–OpenAI, Firebase conectado y backlog en Jira. | 16 |
| Sprint 2 – Arquitectura y Auth | 14-09-2026 al 04-10-2026 | Estructura de capas Flutter, tema visual, bienvenida y login, aviso de no diagnóstico, selección de modo, UUID anónimo, registro del cuidador y prototipo Figma de los 12 flujos. | 61 |
| Sprint 3 – Juegos y Métricas | 05-10-2026 al 25-10-2026 | Nueve juegos (memoria, praxias y atención), respiración guiada, captura de métricas por sesión, endpoint /session/analyze, Firebase Storage, ajuste a dos modos de uso y pruebas QA. | 70 |
| Sprint 4 – Módulo Cuidador QR | 26-10-2026 al 15-11-2026 | Generación y escaneo del QR, panel del cuidador, historial de resultados, notificaciones push, progreso personal, endpoint /report/generate, primera y segunda sesión de prueba con usuarios y apertura de la prueba cerrada. | 44 |
| Sprint 5 – Privacidad y Reporte | 16-11-2026 al 06-12-2026 | Flujo ARCO completo, desvinculación del cuidador, reporte PDF exportable, auditoría de lenguaje, rendimiento en gama baja, tercera sesión de prueba, build de producción y documentación de transferencia. | 45 |
| Cierre y transferencia | 07-12-2026 al 20-12-2026 | Congelamiento, QA final, publicación en Google Play, documentación final, transferencia a DIDECO y defensa APT. | — |

# 4. Modalidad de trabajo

Tabla 6 – Modalidad híbrida

| Ámbito | Enfoque | Prácticas |
| --- | --- | --- |
| Gestión del proyecto | Tradicional (predictivo) | Acta, EDT, cronograma y ruta crítica, línea base de costos, riesgos (Pirani), comunicaciones y control de cambios |
| Desarrollo del producto | Ágil (Scrum) | Product Backlog priorizado, sprints de 2 a 3 semanas, revisión con la contraparte, retrospectiva, Jira y GitHub Projects |

# 5. Roles de Scrum

Tabla 7 – Roles

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Daniela Castillo | Mantener y priorizar el Product Backlog, definir los criterios de aceptación, aceptar o rechazar lo construido y representar a la contraparte (DIDECO) ante el equipo |
| Scrum Master | Rotativo entre los integrantes | Facilitar las ceremonias, remover impedimentos y cuidar el cumplimiento del marco durante el sprint. La persona de cada sprint se registra en el Documento de Retrospectiva |
| Equipo de desarrollo | Daniela Castillo, Benjamín Valle, Eduardo Villanueva | Construir y probar el incremento. Daniela: arquitectura, backend, privacidad y dominio Motricidad. Benjamín: módulo del adulto mayor y dominio Memoria. Eduardo: módulo del cuidador, QA y dominio Atención |
| Interesados | Sandra Carreño (DIDECO), docentes guía | Participar en las revisiones de sprint, entregar retroalimentación y aprobar los hitos |

# 6. Ceremonias y artefactos

Tabla 8 – Ceremonias y artefactos

| Ceremonia o artefacto | Frecuencia | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Planificación del sprint | Inicio de cada sprint | Acordar la meta, el alcance y la capacidad del sprint |
| Reunión de coordinación | Semanal (60 min) y breves cuando se necesite | Revisar avance, bloqueos y riesgos |
| Revisión del sprint | Último viernes hábil del sprint | Demostrar lo construido y recibir retroalimentación de la contraparte |
| Retrospectiva | Cierre del sprint (45 min) | Mejorar la forma de trabajar |
| Product Backlog | Continuo | Lista priorizada de historias de usuario con puntos |
| Sprint Backlog | Por sprint | Historias y tareas comprometidas en el sprint |
| Burndown | Por sprint | Seguimiento diario de los puntos restantes |

# 7. Acuerdos de trabajo

## 7.1 Definición de «Listo» para iniciar una historia

Historia redactada como «Como… quiero… para…».

Criterios de aceptación definidos.

Estimada en puntos por el equipo.

Sin dependencias bloqueantes.

## 7.2 Definición de «Terminado»

Código integrado en develop con revisión de pull request.

Pruebas aprobadas.

Criterios de accesibilidad cumplidos.

Documentación actualizada.

Aceptada por el Product Owner.

## 7.3 Estimación

Los puntos de historia miden el esfuerzo relativo con la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Referencia: 3 puntos equivalen a una tarea acotada de un integrante (por ejemplo, una pantalla); 8 puntos corresponden a un módulo completo (por ejemplo, un dominio de juegos). Con los datos de los sprints 2 y 3, un punto equivale a unas 2 a 3 horas de trabajo.

Tabla 9 – Calibración de la estimación

| Sprint | Horas planificadas | Puntos completados | Horas por punto |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 100 | 16 | 6,2 |
| Sprint 2 | 150 | 61 | 2,5 |
| Sprint 3 | 150 | 59 | 2,5 |

# 8. Herramientas

Tabla 10 – Herramientas del equipo

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Jira (proyecto SCRUM) | Backlog, sprints y tablero |
| GitHub y GitHub Projects | Repositorios AuroraCare y APT-AuroraCare; tablero de código |
| Figma | Prototipo de los 12 flujos |
| Pirani | Registro de riesgos y controles |