Documento de Épicas e Historias de Usuario

Documentación ágil · Épicas e historias de usuario

Daniela Castillo, Benjamín Valle y Eduardo Villanueva

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Duoc UC: Sede Plaza Norte

24-10-2026

Versión 1.0 | Octubre 2026

Código: AC-AGL-02 | Proyecto HCH-DIDECO-2026-001

Tabla de contenido

Control del documento	4

1. Introducción	4

2. Épicas	4

3. Historias de usuario por épica	5

EP-01 Fundamentos y entorno	5

EP-02 Arquitectura y diseño	6

EP-03 Identidad, acceso y modos de uso	7

EP-04 Estimulación y bienestar	7

EP-05 Métricas y análisis	8

EP-06 Cuidador y vínculo por QR	8

EP-07 Privacidad y derechos del titular	9

EP-08 Reporte, publicación y transferencia	9

EP-09 Calidad y validación con usuarios	10

4. Trazabilidad con los requerimientos de negocio	10

# Control del documento

Tabla 1 – Datos de control

| Código del documento | AC-AGL-02 |
| --- | --- |
| Proyecto | AuroraCare – Plataforma móvil de estimulación cognitiva para adultos mayores (HCH-DIDECO-2026-001) |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de emisión | 24-10-2026 |
| Elaborado por | Daniela Castillo, Benjamín Valle y Eduardo Villanueva |
| Revisión técnica | Daniela Castillo |
| Aprobación | Daniela Castillo (Product Owner) |
| Estado | Emitido para revisión |
| Clasificación | Documento académico y privado. Uso interno del equipo, la docencia y la contraparte institucional. |

Tabla 2 – Historial de versiones del documento

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24-10-2026 | Emisión inicial de la línea base documental | Equipo AuroraCare |

# 1. Introducción

El Product Backlog de AuroraCare se organiza en 9 épicas y 51 historias de usuario, correspondientes a las tareas de Jira de los cinco sprints. Cada historia tiene criterios de aceptación, prioridad MoSCoW, puntos propuestos y trazabilidad hacia los requerimientos de negocio (AC-DOC-02).

Nota de formalización. Las historias de usuario y la estimación en puntos no se realizaron durante los sprints 1 a 3: el equipo gestionó el trabajo con tareas de Jira. El 24-10-2026 se formalizaron a partir del backlog real de Jira. Los puntos son una propuesta del Product Owner (escala Fibonacci) pendiente de validar por el equipo mediante votación.

# 2. Épicas

Tabla 3 – Épicas del producto

| ID | Épica | Descripción | Requisitos | HU | Puntos | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Fundamentos y entorno | Dejar listo el entorno, los repositorios, Firebase, Jira y la validación técnica de la arquitectura. | — | 8 | 21 | 100% |
| EP-02 | Arquitectura y diseño | Definir la arquitectura de capas, el tema visual accesible, el prototipo navegable y la documentación técnica. | RNF-02, RNF-07 | 6 | 38 | 92% |
| EP-03 | Identidad, acceso y modos de uso | Cuentas, aviso de no diagnóstico, UUID anónimo, elección del modo y persistencia de la sesión. | RN-02, RN-03, RN-14 | 8 | 32 | 100% |
| EP-04 | Estimulación y bienestar | Nueve juegos en tres áreas, respiración guiada, progreso personal y recordatorios para el adulto mayor. | RN-01, RN-04, RN-06, RN-11 | 7 | 38 | 76% |
| EP-05 | Métricas y análisis | Captura de métricas por sesión, almacenamiento y análisis explicable en el servicio FastAPI. | RN-05 | 3 | 19 | 100% |
| EP-06 | Cuidador y vínculo por QR | Vínculo iniciado por el adulto mayor, panel del cuidador, historial y avisos de tendencia. | RN-07, RN-08, RN-09 | 5 | 19 | 0% |
| EP-07 | Privacidad y derechos del titular | Derechos ARCO, desvinculación inmediata y lenguaje sin términos clínicos. | RN-12, RN-13, RN-14 | 3 | 14 | 0% |
| EP-08 | Reporte, publicación y transferencia | Reporte para el profesional de la salud, publicación en Google Play y transferencia a DIDECO. | RN-10, RN-15 | 4 | 23 | 0% |
| EP-09 | Calidad y validación con usuarios | Pruebas QA, rendimiento en gama baja y tres sesiones con adultos mayores. | RN-16 | 7 | 32 | 0% |

El avance es el porcentaje de puntos de historias finalizadas en Jira al 24-10-2026.

# 3. Historias de usuario por épica

## EP-01 Fundamentos y entorno

Tabla 4 – Historias – Fundamentos y entorno

| HU | Historia y criterios de aceptación | Prior. | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 SCRUM-5 | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero tener el mismo entorno (Flutter, Python, Firebase CLI y Git) instalado en los tres equipos para compilar y probar la aplicación sin diferencias entre integrantes. Criterios: Los tres integrantes compilan la aplicación en su equipo; Las versiones del stack quedan documentadas. | Debe | 3 | 1 | Finalizado |
| HU-02 SCRUM-6 | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero contar con los repositorios AuroraCare y APT-AuroraCare con las ramas main y develop para trabajar con control de versiones y revisión de cambios. Criterios: Ramas main y develop configuradas; Los tres integrantes tienen acceso y usan commits convencionales. | Debe | 2 | 1 | Finalizado |
| HU-03 SCRUM-7 | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero un proyecto Firebase con Auth, Firestore, Analytics y Storage para guardar la identidad y los datos de comportamiento por separado. Criterios: Servicios habilitados y reglas de seguridad base aplicadas; Credenciales y variables de entorno fuera del repositorio. | Debe | 3 | 1 | Finalizado |
| HU-04 SCRUM-8 | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero validar la comunicación Flutter → FastAPI → OpenAI de punta a punta para confirmar la viabilidad de la arquitectura antes de construir. Criterios: La respuesta del servicio se muestra en la pantalla de la aplicación; El mensaje enviado no contiene datos personales; El resultado queda documentado. | Debe | 5 | 1 | Finalizado |
| HU-05 SCRUM-9 | Como jefa de proyecto, quiero un tablero Scrum en Jira con los sprints cargados y las tareas asignadas para planificar y dar seguimiento al trabajo del equipo. Criterios: Sprints 1 a 5 cargados; Tareas asignadas a sus responsables. | Debe | 2 | 1 | Finalizado |
| HU-06 SCRUM-10 | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero una reunión de inicio que defina los módulos de cada integrante y la rutina de trabajo para comenzar con responsabilidades y acuerdos claros. Criterios: Módulos asignados; Acuerdos y próximos pasos documentados. | Debe | 1 | 1 | Finalizado |
| HU-15 SCRUM-124 | Como jefa de proyecto, quiero identificar y resolver los impedimentos que bloquean tareas de programación para mantener el flujo de trabajo del equipo. Criterios: Bloqueos identificados y analizados; Estado comunicado al equipo. | Debe | 3 | 2 | Finalizado |
| HU-18 SCRUM-139 | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero pasar a la rama main el código estable de develop para contar con una versión de referencia. Criterios: Merge realizado sin conflictos. | Debe | 2 | 2 | Finalizado |

## EP-02 Arquitectura y diseño

Tabla 5 – Historias – Arquitectura y diseño

| HU | Historia y criterios de aceptación | Prior. | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-07 SCRUM-14 | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero una arquitectura por capas (presentation, domain, data y core) con inyección de dependencias para mantener el código ordenado, probable y fácil de transferir. Criterios: Estructura de carpetas y modelos base creados; Existe un ejemplo del flujo entre capas; Las normas de uso están documentadas. | Debe | 8 | 2 | Finalizado |
| HU-08 SCRUM-15 | Como adulto mayor, quiero una interfaz con tipografía grande, colores de alto contraste y botones amplios para leer y usar la aplicación con comodidad. Criterios: El tema se aplica a todas las pantallas; Contraste y tamaño mínimo de texto verificados. | Debe | 3 | 2 | Finalizado |
| HU-13 SCRUM-20 | Como cuidador, quiero un prototipo navegable de los flujos 9 a 12 en Figma para validar la experiencia del cuidador y del reporte antes de programarla. Criterios: Flujos clicables de punta a punta; Archivo Figma preparado para compartir. | Debe | 8 | 2 | Finalizado |
| HU-16 SCRUM-129 | Como adulto mayor, quiero un prototipo navegable de los flujos 1 a 4 en Figma para validar la experiencia antes de programarla. Criterios: Flujos clicables de punta a punta; Consistencia visual de componentes revisada. | Debe | 8 | 2 | Finalizado |
| HU-17 SCRUM-130 | Como cuidador, quiero un prototipo navegable de los flujos 5 a 8 en Figma para validar el vínculo y el panel antes de programarlos. Criterios: Flujos clicables de punta a punta; Enlaces del prototipo revisados. | Debe | 8 | 2 | Finalizado |
| HU-27 SCRUM-201 | Como jefa de proyecto, quiero la documentación del proyecto actualizada para la Fase 2 para entregar evidencia de lo construido y decidido. Criterios: Documentos actualizados y versionados. | Debe | 3 | 3 | En curso |

## EP-03 Identidad, acceso y modos de uso

Tabla 6 – Historias – Identidad, acceso y modos de uso

| HU | Historia y criterios de aceptación | Prior. | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-09 SCRUM-16 | Como adulto mayor, quiero crear mi cuenta con correo y contraseña, iniciar sesión y recuperar mi contraseña para entrar a la aplicación con seguridad. Criterios: Registro, inicio de sesión y recuperación funcionan; Los mensajes están en lenguaje simple. | Debe | 5 | 2 | Finalizado |
| HU-10 SCRUM-17 | Como adulto mayor, quiero ver un aviso de que AuroraCare no es un dispositivo médico y aceptarlo antes de usarla para entender que la aplicación no reemplaza a un profesional de la salud. Criterios: No se puede avanzar sin aceptar el aviso; Texto en lenguaje simple y prueba de pantalla. | Debe | 3 | 2 | Finalizado |
| HU-11 SCRUM-18 | Como adulto mayor, quiero elegir cómo quiero usar la aplicación para decidir si comparto mi información con un cuidador. Criterios: La elección se guarda en Firestore; Puedo cambiarla después; Los textos de cada modo usan lenguaje simple. | Debe | 5 | 2 | Finalizado |
| HU-12 SCRUM-19 | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero que cada persona tenga un identificador anónimo (UUID) generado en el dispositivo para separar su identidad de sus resultados. Criterios: UUID generado, persistido y recuperable; Pruebas automáticas de la generación. | Debe | 3 | 2 | Finalizado |
| HU-14 SCRUM-85 | Como cuidador, quiero crear mi cuenta de cuidador para vincularme más adelante con una persona mayor que me lo autorice. Criterios: Pantallas de registro, lectura de QR, progreso y reporte diseñadas; Navegación entre pantallas del cuidador ajustada. | Debe | 5 | 2 | Finalizado |
| HU-28 SCRUM-216 | Como adulto mayor, quiero una aplicación con dos modos de uso, sin el modo «Solo jugar» para decidir con claridad si conecto a un cuidador. Criterios: Pantalla de selección con dos tarjetas; «Mi modo de uso» permite cambiar con aviso de confirmación; Sin referencias al Modo 1 en código ni prototipo. | Debe | 5 | 3 | Finalizado |
| HU-29 SCRUM-217 | Como adulto mayor, quiero ver con claridad dónde está el error al crear mi cuenta o iniciar sesión para corregirlo sin ayuda. Criterios: Errores mostrados por campo; Mensaje general para fallas de conexión; Pruebas de widget de cada caso. | Debe | 3 | 3 | Finalizado |
| HU-30 SCRUM-218 | Como adulto mayor, quiero mantener la sesión iniciada al volver a abrir la aplicación para no tener que ingresar mis datos cada vez. Criterios: Pantalla de carga y puerta de entrada que decide la ruta; Casos borde (sin conexión, cuenta eliminada) controlados. | Debe | 3 | 3 | Finalizado |

## EP-04 Estimulación y bienestar

Tabla 7 – Historias – Estimulación y bienestar

| HU | Historia y criterios de aceptación | Prior. | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-19 SCRUM-21 | Como adulto mayor, quiero jugar tres juegos de memoria con el nivel que yo elijo para ejercitar mi memoria de forma entretenida. Criterios: Tres juegos operativos con tres niveles; Uso táctil accesible; Métricas de sesión capturadas. | Debe | 8 | 3 | Finalizado |
| HU-20 SCRUM-22 | Como adulto mayor, quiero jugar tres juegos de motricidad (praxias) con el nivel que yo elijo para ejercitar mi coordinación de forma entretenida. Criterios: Tres juegos operativos con tres niveles; Retroalimentación al usuario; Métricas de sesión capturadas. | Debe | 8 | 3 | Finalizado |
| HU-21 SCRUM-23 | Como adulto mayor, quiero jugar tres juegos de atención con el nivel que yo elijo para ejercitar mi concentración de forma entretenida. Criterios: Tres juegos operativos con tres niveles; Elementos visuales claros; Métricas de sesión capturadas. | Debe | 8 | 3 | Finalizado |
| HU-22 SCRUM-24 | Como adulto mayor, quiero un módulo de respiración guiada de 2, 5 o 10 minutos para relajarme sin que se registren métricas. Criterios: Sesiones de 2, 5 y 10 minutos con pausa y reanudación; Accesible y sin registro de métricas. | Debería | 5 | 3 | Finalizado |
| HU-37 SCRUM-35 | Como adulto mayor, quiero ver mi progreso con palabras simples para saber cómo voy sin ver puntajes. Criterios: Ninguna pantalla muestra puntajes numéricos; Mensajes como «Muy bien» o «Practicando». | Debe | 3 | 4 | Pendiente |
| HU-41 SCRUM-240 | Como adulto mayor, quiero recibir un recordatorio para practicar para mantener el hábito de ejercitarme. Criterios: Notificación configurable y no invasiva. | Podría | 3 | 4 | Pendiente |
| HU-42 SCRUM-241 | Como adulto mayor, quiero juegos más claros y cómodos de usar para jugar sin confusión ni cansancio. Criterios: Mejoras de usabilidad aplicadas según los hallazgos. | Debería | 3 | 4 | Pendiente |

## EP-05 Métricas y análisis

Tabla 8 – Historias – Métricas y análisis

| HU | Historia y criterios de aceptación | Prior. | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-23 SCRUM-25 | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero capturar y guardar las métricas de cada sesión de juego para calcular tendencias a partir del comportamiento real. Criterios: Métricas definidas, capturadas y persistidas por sesión; Validaciones y manejo de errores; Cobertura con pruebas. | Debe | 8 | 3 | Finalizado |
| HU-25 SCRUM-28 | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero un endpoint /session/analyze en FastAPI que calcule el puntaje y la señal de cada sesión para obtener un análisis explicable y determinístico. Criterios: Contrato de solicitud y respuesta definido; Pruebas automáticas aprobadas; Endpoint documentado. | Debe | 8 | 3 | Finalizado |
| HU-26 SCRUM-76 | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero Firebase Storage configurado con reglas de seguridad para guardar archivos de la aplicación de forma segura. Criterios: Reglas definidas y probadas; Carga y descarga verificadas; Uso documentado. | Debe | 3 | 3 | Finalizado |

## EP-06 Cuidador y vínculo por QR

Tabla 9 – Historias – Cuidador y vínculo por QR

| HU | Historia y criterios de aceptación | Prior. | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-32 SCRUM-30 | Como adulto mayor, quiero generar un código QR de un solo uso que vence a los 10 minutos para invitar a mi cuidador cuando yo lo decida. Criterios: Solo el adulto mayor puede generar el QR; El código vence a los 10 minutos y sirve una vez. | Debe | 3 | 4 | Pendiente |
| HU-33 SCRUM-31 | Como cuidador, quiero escanear el código QR de la persona mayor para vincularme con su autorización. Criterios: El vínculo se crea solo con un código válido; Código vencido o usado muestra un mensaje claro. | Debe | 3 | 4 | Pendiente |
| HU-34 SCRUM-32 | Como cuidador, quiero ver el estado de cada área con colores y texto simple para entender cómo está la persona sin ver datos crudos. Criterios: No se muestran puntajes numéricos; Una señal por área (verde, azul, amarillo, rojo o gris). | Debe | 5 | 4 | Pendiente |
| HU-35 SCRUM-33 | Como cuidador, quiero ver el historial de resultados de las últimas semanas para observar la tendencia en el tiempo. Criterios: Historial de 28 días por área; Sin acceso si no hay vínculo. | Debe | 3 | 4 | Pendiente |
| HU-36 SCRUM-34 | Como cuidador, quiero recibir un aviso solo si un área está en rojo en dos evaluaciones de días distintos para enterarme de una tendencia sostenida sin falsas alarmas. Criterios: No se notifica con un solo resultado rojo; Texto de la notificación en lenguaje de bienestar. | Debería | 5 | 4 | Pendiente |

## EP-07 Privacidad y derechos del titular

Tabla 10 – Historias – Privacidad y derechos del titular

| HU | Historia y criterios de aceptación | Prior. | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-43 SCRUM-39 | Como adulto mayor, quiero acceder, rectificar, cancelar y oponerme al tratamiento de mis datos desde la aplicación para ejercer mis derechos sin trámites. Criterios: Los cuatro derechos funcionan; El borrado elimina también las sesiones. | Debe | 8 | 5 | Pendiente |
| HU-44 SCRUM-40 | Como adulto mayor, quiero retirar el acceso de mi cuidador en cualquier momento para mantener el control de mis datos. Criterios: El cuidador pierde el acceso de inmediato; No se piden explicaciones. | Debe | 3 | 5 | Pendiente |
| HU-46 SCRUM-42 | Como adulto mayor, quiero que la aplicación no use palabras clínicas para sentirme acompañado y no evaluado. Criterios: Auditoría de textos en toda la aplicación; Sin las palabras prohibidas. | Debe | 3 | 5 | Pendiente |

## EP-08 Reporte, publicación y transferencia

Tabla 11 – Historias – Reporte, publicación y transferencia

| HU | Historia y criterios de aceptación | Prior. | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-38 SCRUM-36 | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero un endpoint /report/generate que redacte el texto del reporte sin datos personales para generar un reporte interpretable para el profesional de la salud. Criterios: Sin identificadores en el mensaje enviado a OpenAI; Plan B con plantillas locales si el servicio falla o tarda más de 8 s. | Debe | 5 | 4 | Pendiente |
| HU-45 SCRUM-41 | Como adulto mayor, quiero generar un reporte en PDF con las tendencias de 4 semanas para llevarlo a mi profesional de la salud. Criterios: PDF generado en el teléfono; Incluye el aviso de no diagnóstico. | Debe | 8 | 5 | Pendiente |
| HU-50 SCRUM-46 | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero generar el build de producción y publicarlo en Google Play para poner la aplicación a disposición de las personas. Criterios: Ficha de la tienda completa; Versión publicada o en revisión. | Debe | 5 | 5 | Pendiente |
| HU-51 SCRUM-47 | Como contraparte de DIDECO, quiero la documentación final para la transferencia para poder operar y mantener AuroraCare. Criterios: Manuales y documentación entregados. | Debe | 5 | 5 | Pendiente |

## EP-09 Calidad y validación con usuarios

Tabla 12 – Historias – Calidad y validación con usuarios

| HU | Historia y criterios de aceptación | Prior. | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-24 SCRUM-26 | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero pruebas funcionales y de regresión de lo construido en el sprint para detectar defectos antes de la revisión. Criterios: Casos de prueba diseñados y ejecutados; Incidencias registradas y verificadas; Resultados cerrados y reportados. | Debe | 8 | 3 | En curso |
| HU-31 SCRUM-29 | Como contraparte de DIDECO, quiero una primera sesión de prueba de la aplicación con adultos mayores para validar la usabilidad con personas reales. Criterios: Participantes confirmados y materiales listos; Hallazgos documentados. | Debe | 3 | 4 | Pendiente |
| HU-39 SCRUM-37 | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero pruebas QA de lo construido en el Sprint 4 para detectar defectos antes de la revisión. Criterios: Casos ejecutados y defectos registrados; Re-pruebas de las correcciones. | Debe | 5 | 4 | Pendiente |
| HU-40 SCRUM-38 | Como contraparte de DIDECO, quiero una segunda sesión de prueba con adultos mayores para validar los cambios hechos tras la primera sesión. Criterios: Hallazgos documentados con mejoras. | Debe | 3 | 4 | Pendiente |
| HU-47 SCRUM-43 | Como adulto mayor, quiero que la aplicación funcione fluida en teléfonos de gama baja para usarla en mi teléfono sin demoras. Criterios: Pruebas de rendimiento en el dispositivo de referencia; Sin pantallas con cuadros lentos. | Debe | 5 | 5 | Pendiente |
| HU-48 SCRUM-44 | Como integrante del equipo de desarrollo, quiero pruebas QA finales de privacidad, accesibilidad y regresión para asegurar la calidad antes de publicar. Criterios: Casos «Alta» aprobados; Defectos críticos en cero. | Debe | 5 | 5 | Pendiente |
| HU-49 SCRUM-45 | Como contraparte de DIDECO, quiero una tercera sesión de prueba con adultos mayores para cerrar la validación con usuarios reales. Criterios: Informe de usabilidad con las tres sesiones. | Debe | 3 | 5 | Pendiente |

# 4. Trazabilidad con los requerimientos de negocio

Tabla 13 – Matriz de trazabilidad HU ↔ requisitos

| Requisito | Historias relacionadas |
| --- | --- |
| RN-01 | HU-19, HU-20, HU-21, HU-41, HU-42 |
| RN-02 | HU-11, HU-16, HU-28 |
| RN-03 | HU-09, HU-14, HU-16, HU-29, HU-30 |
| RN-04 | HU-19, HU-20, HU-21 |
| RN-05 | HU-23, HU-25 |
| RN-06 | HU-37 |
| RN-07 | HU-17, HU-32, HU-33 |
| RN-08 | HU-13, HU-34, HU-35 |
| RN-09 | HU-36 |
| RN-10 | HU-13, HU-38, HU-45 |
| RN-11 | HU-22 |
| RN-12 | HU-43 |
| RN-13 | HU-44 |
| RN-14 | HU-10, HU-46 |
| RN-15 | HU-50, HU-51 |
| RN-16 | HU-31, HU-40, HU-49 |
| RNF-01 | HU-03, HU-12 |
| RNF-02 | HU-08 |
| RNF-03 | HU-47 |
| RNF-04 | HU-47 |
| RNF-05 | HU-04, HU-26 |
| RNF-07 | HU-07 |